一、项目现存核心问题

结合项目现阶段推进情况，目前AetherStore项目在阶段设计、交付管理、文档规范、测试规划、人员能力、项目管控等方面存在多项问题，具体梳理如下：

（一）阶段设计与模块协作问题

1. 项目整体阶段设计不完善，未参照既定指导标准完成标准化优化，阶段性工作规划存在缺失。

2. 项目人天不再纳入考核指标，现阶段工作中存在过度侧重体现项目人天的冗余工作问题。

3. P2与P3模块存在业务相互依赖关系，统一交付场景下，两大模块间的API调用逻辑未明确梳理、公示；独立测试场景下，未制定对应的工程假设条件，无法支撑标准化的阶段性测试与交付工作。

（二）PRD文档与目标定义问题

项目暂无专人统筹负责PRD的架构解读、整体说明工作，全员对PRD的解读、落地阐述能力不足，无法清晰输出产品核心功能、项目整体建设目标，PRD落地传导工作存在明显短板。

（三）里程碑与验收体系缺失

1. 项目虽划分出阶段性里程碑边界，但未配套输出阶段性交付物、工作总结及固定会议日程安排，里程碑节点管控无标准依据。

2. 各里程碑节点未设计对应测试用例、阶段性验收标准，项目整体无系统化测试规划。

3. 整体联调测试周期仅预留5天，测试时长严重不足，无法保障项目测试质量与上线稳定性。

（四）PRD评审与功能拆解不规范

1. PRD冻结流程不严谨，未执行项目评审会统一评审机制，PRD及配套支撑材料无标准化审核闭环。

2. 项目功能拆解颗粒度混乱，未建立从史诗故事、用户故事到细分功能项的标准化拆解体系，各功能模块的配套交付文档缺失、内容模糊。

（五）人员能力与评估体系不足

1. 项目参与人员缺乏系统化自我能力评估机制，无标准化能力认证体系，师生互评机制未落地。

2. 学生团队AI工具应用能力薄弱，不熟悉AI赋能Web Coding的实操方法，工具应用效率不足。

3. 项目无专职架构师统筹整体规划，全员缺乏全局架构认知，问题处理存在“头痛医头、脚痛医脚”的碎片化问题，无整体项目建设思路。

（六）交付流程与测试管理漏洞

1. 阶段性演示材料、交付物未建立提前审核机制，存在会议当日临时提交、临时讲解的情况，无预留评审、研读时间，交付质量无法保障。

2. 无专职人员负责测试工程的整体规划与落地实施，测试工作缺乏统筹管理。

3. MVP阶段完成后，未规划UAT用户验收流程、功能性测试、性能测试及稳定性测试，上线交付流程不完整。

二、项目规范化整改规范

针对上述问题，明确项目全流程标准化规范，所有参与人员严格遵照执行：

（一）PRD冻结与功能拆解规范

1. 严格执行PRD冻结评审机制，所有PRD文件及配套支撑材料，必须通过项目评审会统一审核通过后，方可完成冻结生效。

2. 建立标准化功能拆解体系：以单次迭代提交为单位，将整体需求拆解为史诗故事-用户故事-细分功能项（Feature） ，实现需求颗粒度精细化管控。

3. 每个细分功能项（Feature）的工作项，必须完整配套全套交付材料，做到内容清晰、有据可查，具体包含：功能原型、UI/UX用户交互与视觉设计方案、PRD产品需求说明书、ADR架构设计说明、TC测试用例、TCR回归测试方案。

（二）模块协作与测试规范

1. 针对P2、P3依赖模块：统一交付模式下，必须明确梳理并公示两大模块所有API调用逻辑、调用关系、适配规则；独立测试模式下，明确标准化工程假设条件，搭建满足双模块运行条件的测试环境，支撑阶段性测试与交付。

2. 补齐项目整体测试规划，合理延长联调测试周期，为功能性测试、性能测试、稳定性测试预留充足工期；项目MVP迭代完成后，必须完成完整的UAT用户验收流程，方可推进上线工作。

（三）代码迭代与提交规范

1. 统一管控CI/CD流程，所有细分功能项的迭代开发，需严格完成PR提交、代码合并等标准化流程，实现迭代过程可追溯、可管控。

2. 后台程序需完成架构梳理，配套编写自动化测试脚本；前端UI相关功能，需完善用户界面设计、交互体验优化工作，同步配齐PRD、ADR、测试用例、回归测试方案等全套文档。

三、专项工作落地要求

1. 补齐架构统筹能力：明确专职架构师牵头统筹项目整体架构设计与PRD解读工作，梳理项目整体建设逻辑与技术架构体系，解决项目碎片化开发问题，让全员建立全局项目认知。

2. 规范阶段性交付流程：所有里程碑节点的演示材料、阶段性交付物，必须至少提前2个工作日提交至捷云盛完成评审与研读，严禁会议当日临时提交交付材料、临时汇报，保障评审工作充分落地。

3. 工具与项目管理落地：启用Copilot（龙虾）工具，统一统计项目工时、搭建项目知识库，实现项目过程数据、资料的标准化沉淀与管理。

4. 建立人员能力管控体系：全员完成岗位自我能力评估，依托师生互评机制建立人员能力认证体系；建议校方针对项目贡献参与者开展基础面试考核。同时，由老师统一组织专项培训，指导学生掌握AI工具在Vibe Coding工作中的应用方法，提升团队开发效率。

四、项目现存风险及整改时限

（一）核心风险点

1. 需求定义风险：项目产品功能定义模糊、边界不清晰，易导致开发偏差、交付不达标，需预留充足设计周期完善需求与设计方案。

2. 进度时间风险：项目整体工期规划不合理，测试、评审、优化等关键环节工期不足，存在交付延期、质量不达标风险。

（二）整改要求

1. 全员严格落实需求拆解、文档补全、架构梳理、测试规划等整改工作，所有问题需在两周内完成全面整改，校准项目整体进度与工作标准。

2. 依托专项项目沟通群，全员主动同步工作进度、上报现存问题、沟通落地难点，保障问题及时闭环、项目有序推进。